拆除服务小程序 MVP

功能验收测试报告

基于《功能规划》《系统设计文档》《UI及交互设计文档》三份文档的产品验收审查

报告日期：2026-04-29

审查类型：文档验收测试（需求覆盖度 + 完整性 + 一致性）

# 一、任务重述与验收范围

本报告基于拆除服务小程序MVP的三份核心文档进行产品功能验收测试：

• 《拆除服务小程序MVP功能规划》 —— 定义产品功能边界和优先级

• 《拆除服务小程序MVP系统设计文档》 —— 定义技术架构、数据库、API接口和页面结构

• 《拆除服务小程序MVP UI及交互设计文档》 —— 定义用户界面、交互逻辑和数据需求

验收维度包括：需求覆盖度（功能规划中的P0功能是否均已在系统设计和UI设计中体现）、完整性（业务流程是否闭环、是否存在逻辑缺口）、一致性（三份文档之间是否存在矛盾或不一致）。

# 二、验收测试概览

| 验收维度 | 检查项数 | 通过 | 存在问题 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0功能覆盖度 | 14 | 11 | 3 | 78.6% |
| 业务流程完整性 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 文档一致性 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
| 数据库设计合理性 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| API接口完整性 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| 合计 | 45 | 29 | 16 | 64.4% |

# 三、P0功能需求覆盖度检查

以《功能规划》中14项P0功能为基准，逐项检查在《系统设计文档》和《UI设计文档》中的体现情况。

## 3.1 已覆盖的P0功能（11项）

| 序号 | P0功能 | 系统设计 | UI设计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微信授权登录 + 角色区分 | ✅ 用户模块/认证授权 | ✅ 登录页/角色选择页 | 通过 |
| 2 | 需求发布 | ✅ 需求模块/文件上传 | ✅ 发布需求页(3步) | 通过 |
| 3 | 公司资质认证+团队管理 | ✅ 公司/团队模块 | ✅ 公司管理/团队管理页 | 通过 |
| 4 | 案例展示墙 | ✅ 案例表/文件表 | ✅ 案例列表/案例详情页 | 通过 |
| 5 | 用户评价体系 | ✅ 评价表 | ✅ 评价页(星级+标签+文字) | 通过 |
| 6 | 抢单大厅+在线报价+平台报价审核 | ✅ 报价模块/后台审核 | ✅ 订单大厅/提交报价页 | 通过 |
| 7 | 多报价对比展示 | ✅ 报价表设计 | ✅ 需求详情页报价列表 | 通过 |
| 8 | 留言板式沟通+联系方式展示 | ✅ 留言表 | ✅ 订单详情页消息记录入口 | 通过 |
| 9 | 订单状态流转+完工确认 | ✅ 状态机设计 | ✅ 订单详情页进度条 | 通过 |
| 10 | 施工过程跟踪 | ✅ 施工日志表 | ✅ 日志时间线/上传日志页 | 通过 |
| 11 | 消息通知 | ✅ 通知场景矩阵 | ✅ 消息通知页 | 通过 |

## 3.2 存在问题的P0功能（3项）

| 序号 | P0功能 | 问题描述 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 合规模板库 | 系统设计中合规文档仅支持PDF文件，UI设计中描述为“富文本”展示，两者不一致 | 中 |
| 13 | 数据采集 | 系统设计中事件日志表设计完整，但缺少前端埋点方案和具体采集指标定义 | 中 |
| 14 | Web后台管理 | 功能规划提到“投诉/纠纷处理”，但系统设计和UI设计中均未体现该功能 | 高 |

# 四、业务流程完整性检查

## 4.1 存在问题的流程缺口

问题1：需求过期自动取消缺少实现机制

系统设计文档定义了“发布后7天未收到任何报价自动过期”的规则，但未设计定时任务机制（如cron job或延迟队列）来执行这一逻辑。建议在系统设计中补充定时任务方案。

问题2：报价审核通过后的状态流转不清晰

系统设计中需求状态从“报价审核中(1)”变为“已推荐报价(2)”的触发条件不明确。当有多个团队报价时，是第一个报价审核通过就转状，还是等所有报价审核完成后再转？建议明确定义“有任何一个报价审核通过即转为已推荐报价”的策略。

问题3：订单创建流程存在体验断点

系统设计定义“订单由服务方基于客户选中的报价创建”，但UI设计中客户选择报价后没有明确的“确认合作”流程。客户选择报价后应该自动触发订单创建还是需要服务方手动创建？如果服务方未及时创建订单，客户体验会受影响。建议客户选择报价后自动创建订单，服务方确认后进入施工阶段。

# 五、文档一致性问题

## 5.1 拆除类型定义不一致（严重）

问题：三份文档对拆除类型的定义存在明显不一致：

| 文档 | 拆除类型定义 |
| --- | --- |
| 功能规划 | 室内拆除 / 店面拆除 / 围墙拆除 / 小型构筑物拆除 / 管道拆除 / 其他 |
| 系统设计 | 室内拆除 / 店面拆除 / 围墙拆除 / 小型构筑物拆除 / 管道拆除 / 其他 |
| UI设计 | 住宅拆除 / 商业拆除 / 工业拆除 / 桥梁拆除 / 道路拆除 / 其他 |

建议：UI设计文档中的拆除类型与功能规划/系统设计完全不同，“住宅拆除”不等同于“室内拆除”，“桥梁/道路拆除”属于大型工程不符合MVP定位。应统一为功能规划中的定义。

## 5.2 地址示例与定位矛盾

问题：功能规划明确“聚焦上海本地”，但UI设计文档中多处示例使用“北京市朝阳区”作为地址示例（如需求详情、订单详情、团队主页等）。这与产品定位严重不符，且拆除类型也与上海本地场景不匹配。

建议：将UI设计中所有地址示例统一修改为上海地址（如“上海市浦东新区”），并确保拆除类型与功能规划一致。

## 5.3 API接口路径不一致

问题：系统设计文档和UI设计文档中的API路径存在多处不一致：

| 功能 | 系统设计文档API | UI设计文档API |
| --- | --- | --- |
| 微信登录 | POST /auth/wechat-login | POST /api/v1/auth/wx-login |
| 角色切换 | PUT /user/role | PUT /api/v1/users/switch-role |
| 需求列表 | GET /demand/my | GET /api/v1/demands/my |
| 报价列表 | GET /quote/my | GET /api/v1/quotes/my |
| 选择报价 | PUT /demand/{id}/select-quote | PUT /api/v1/demands/{id}/select-quotes |
| 施工日志 | POST /log | POST /api/v1/construction-logs |

建议：统一API路径规范，建议以系统设计文档为准，同时在系统设计中补充完整的/api/v1前缀。

## 5.4 需求发布表单字段不一致

问题：功能规划定义的发布流程为3步：①选择拆除类型 → ②填写基本信息（地址、面积、描述）→ ③上传现场照片。但UI设计中表单为单页长表单，包含“预算范围”“联系方式”“服务协议”等额外字段，且系统设计的demands表中没有“预算范围”和“联系人/联系电话”字段。

建议：在demands表中增加budget_range、contact_name、contact_phone字段，同时在系统设计中补充说明。

## 5.5 UI设计中缺少引导式分步表单

问题：功能规划强调“引导式表单，3步完成发布”是降低客户门槛的核心体验设计，但UI设计中发布需求页为单页长表单，未采用分步引导模式。这会显著增加用户的认知负担，尤其是对拆除这类低频、非标准化的需求。

建议：UI设计应调整为分步引导式表单，与功能规划保持一致。

## 5.6 评价功能设计差异

问题：功能规划定义评价为“评分+文字评价”，系统设计的reviews表也只有rating和content。但UI设计增加了“服务评价标签（多选）”和“团队回复”功能，而reviews表中虽然有reply_content字段，但缺少标签字段。

建议：在reviews表中增加tags字段（JSON数组）用于存储评价标签，并在系统设计中补充说明。

# 六、数据库设计问题

## 6.1 缺少关键字段

| 表名 | 缺少字段 | 影响说明 |
| --- | --- | --- |
| demands | budget_range, contact_name, contact_phone | UI设计中需要但数据库未设计 |
| demands | is_filing_required(是否需备案) | 功能规划强调合规提示，缺少备案标识字段 |
| reviews | tags(评价标签) | UI设计中有标签功能但数据库未设计 |
| construction_logs | stage(施工阶段) | UI设计中有“施工阶段”选择但表中未设计 |
| users | selected_company_id | 服务方用户缺少当前所属公司的快速查询字段 |
| orders | demand_snapshot | 缺少需求快照，当需求被修改/删除时订单会丢失关键信息 |

## 6.2 JSON字段设计风险

系统设计中大量使用JSON数组字段存储文件ID（如image_ids、video_ids、file_ids、specialties、service_area等），这种设计虽然避免了多表JOIN，但存在以下风险：

• 无法对JSON数组内的元素建立外键约束，文件被删除后引用其ID的记录不会自动清理• JSON字段无法建立索引，无法高效查询“某个文件被哪些记录引用”• JSON数组内元素数量不受控，可能存在性能问题

建议：MVP阶段可保留当前设计，但应在应用层增加文件引用完整性检查，并在后台管理中提供文件引用查询功能。

## 6.3 缺少软删除机制

所有业务表均未设计deleted_at字段或软删除机制。对于拆除服务这类涉及合规审计的业务，数据不可物理删除，建议在核心业务表（demands、quotes、orders、reviews）中增加deleted_at字段实现软删除。

# 七、API接口设计问题

## 7.1 缺少的接口

| 缺少接口 | 用途说明 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| GET /banners | UI首页轮播图数据 | UI设计首页需要 |
| GET /cases/recommend | 推荐案例列表 | UI设计首页需要 |
| GET /teams/recommend | 优质团队推荐 | UI设计首页需要 |
| GET /quotes/check | 检查当前团队是否已报价 | UI设计服务方需求详情需要 |
| GET /construction-logs/check | 查询当日日志是否已提交 | UI设计上传日志页需要 |
| GET /teams/{id}/members | 团队成员列表 | UI设计团队管理页需要 |
| POST /companies/my/admins | 添加公司管理员 | UI设计公司管理页需要 |
| PUT /messages/read-all | 全部消息标记已读 | UI设计消息通知页需要 |
| GET /search | 全局搜索（案例+团队） | UI设计搜索页需要 |

## 7.2 Banner管理功能缺失

UI设计首页包含Banner轮播功能，但系统设计中既没有banners表设计，也没有后台Banner管理接口。建议补充banners表设计和后台CRUD接口。

# 八、安全与合规问题

## 8.1 身份证号存储风险

系统设计中users表的id_card_no字段注释为“加密存储”，但未说明具体的加密方案。建议明确采用AES-256等对称加密算法，并确保密钥管理方案。

## 8.2 缺少操作日志审计方案

虽然设计了event_logs表用于数据采集，但对于关键操作（如资质审核、报价审核、状态变更等）缺少独立的操作日志审计方案。建议将关键业务操作日志与数据采集日志分离，确保审计日志的完整性和不可篡改性。

## 8.3 缺少数据权限控制细节

系统设计提到“基于角色的访问控制(RBAC)”，但未详细定义数据级权限控制规则。例如：

• 服务方是否可以查看其他团队的报价详情？（UI设计中已明确“不展示其他团队报价”，但系统设计未体现）• 需求方取消需求后，已提交的报价是否应该对团队可见？• 公司管理员是否可以查看公司下所有团队的订单和日志？

# 九、改进意见汇总

## 9.1 高优先级改进项（建议上线前必须修复）

| 序号 | 问题分类 | 改进建议 | 涉及文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除类型不一致 | 统一为功能规划中的定义，修改UI设计 | UI设计 |
| 2 | 地址示例错误 | 将所有地址示例改为上海地址 | UI设计 |
| 3 | 订单创建流程断点 | 客户选择报价后自动创建订单，去掉服务方手动创建环节 | 系统设计+UI |
| 4 | 投诉/纠纷处理缺失 | 补充投诉表设计和后台管理功能 | 系统设计 |
| 5 | 发布需求表单字段缺失 | 在demands表增加budget_range、contact_name、contact_phone字段 | 系统设计 |

## 9.2 中优先级改进项（建议上线后尽快修复）

| 序号 | 问题分类 | 改进建议 | 涉及文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | API路径不一致 | 统一API路径规范，以系统设计为准补充/api/v1前缀 | 系统设计+UI |
| 7 | 引导式表单缺失 | UI发布需求页改为分步引导式 | UI设计 |
| 8 | 合规文档展示方式不一致 | 明确合规文档是PDF下载还是富文本展示，统一设计 | 系统设计+UI |
| 9 | 缺少评价标签字段 | 在reviews表增加tags字段 | 系统设计 |
| 10 | 缺少施工阶段字段 | 在construction_logs表增加stage字段 | 系统设计 |
| 11 | 缺少定时任务方案 | 补充需求过期自动取消的定时任务设计 | 系统设计 |
| 12 | 缺少多个API接口 | 补充Banner、推荐、搜索、成员管理等接口 | 系统设计 |

## 9.3 低优先级改进项（建议后续迭代优化）

| 序号 | 问题分类 | 改进建议 | 涉及文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 软删除机制缺失 | 核心业务表增加deleted_at字段 | 系统设计 |
| 14 | JSON字段设计风险 | 应用层增加文件引用完整性检查 | 系统设计 |
| 15 | 数据采集埋点不足 | 补充前端埋点方案和具体采集指标 | 系统设计 |
| 16 | 操作日志审计不足 | 将关键业务操作日志与数据采集日志分离 | 系统设计 |

# 十、总结

经过对三份MVP核心文档的全面验收测试，整体评价如下：

优势：产品定位清晰，“合规拆除信息撮合平台”的MVP边界明确；系统架构设计合理，技术选型适当；核心业务流程（需求发布→抢单报价→施工跟踪→验收评价）基本完整；数据库设计考虑了公司→团队的组织结构；UI设计规范详尽，色彩体系和组件规范完善。

主要风险：三份文档之间存在较多不一致之处（拆除类型、API路径、地址示例、表单字段等），说明文档之间缺乏有效的同步机制；部分功能在一份文档中定义但在另一份中缺失，可能导致开发时遗漏功能；订单创建流程存在体验断点，需要重新设计。

建议：在开发启动前，优先修复高优先级的5项问题，确保三份文档的核心定义一致；同时建立文档版本管理和变更同步机制，避免后续开发中再次出现不一致问题。